Załącznik nr:9

Istotne warunki umowy o roboty budowlane

Zawarta w dniu ………2016 r. w Brzesku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  „przetargu nieograniczonego”  na podstawie art. 39  Ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004.r.(tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz. 2164),

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 BRZESKO ul: Kościuszki 68

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000029598.

Regon: 000304355

NIP: 869-16-63-456

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Józefę Szczurek Żelazko

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………….

Regon:

NIP:

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: ……..z dnia ……..roku, Strony zawierają umowę o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Modernizacja zbiornika i pompowni wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ  w  Brzesku” przy ul: Kościuszki 68,  polegających na  opracowanie projektu budowlanego  i wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych zbiornika i pompowni ( hydroforni)  wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ  w Brzesku.

2. Roboty budowlane obejmują następujące branże:

a/ projekt techniczno – budowlany ( wraz z ewentualnymi uzgodnieniami);

b/  branżę ogólnobudowlaną;

c/  branże instalacyjną;

d/  roboty wykończeniowe.

3. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

a/ Remoncie pomieszczenia pompowni ( hydroforni),

b/ Remoncie studzienki wodomierzowej,

c/ Czyszczeniu i remoncie zbiornika wody,

d/ Likwidacji przyłącza wody z zakładów piwowarskich Okocim,

e/ Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w tym również inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Szczegółowy opis i zakres robót zawiera program funkcjonalno- użytkowy oraz wymagania dodatkowe Zamawiającego określone w specyfikacji – stanowiące Załącznik nr: 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca  na czas prowadzenia robót budowlanych określonych w ust.1  zapewni nieprzerwaną dostawę wody bezpośrednio z sieci po wcześniejszym montażu odpowiednich urządzeń a także w uzgodnieniu z dostawcą wody.

5.  Roboty budowlane muszą być  wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, a także do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Prawa budowlanego oraz odpowiednimi normami a także na ustalonych niniejszą umową warunkach.

6.  Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, w której będą wykonywane roboty.

7.  Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy zastosuje materiały własne odpowiedniej jakości i posiadające wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty.

8.  Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem prowadzone będą  w obiekcie, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Na czas trwania robót drogi komunikacyjne oraz miejsca załadunku i wyładunku towarów muszą być wolne od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona a także na bieżąco sprzątane.

9. Wszelkie działania Wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych obiektów będą uzgadniane z  Zamawiającym na bieżąco – dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej, wody a także wyłączenia z eksploatacji sieci kanalizacyjnej itp.

10. Wszelkie roboty budowlane związane z dużym hałasem nie będą wykonywane w godzinach nocnych.

§ 2

Obowiązki stron

1.Obowiązki Zamawiającego:

a)  Przygotowanie i przekazanie protokolarnie placu budowy m. in. zbiornika oraz  poszczególnych  pomieszczeń celem przeprowadzenia robót budowlanych terminie do 5 (pięciu) dni od daty zawarcia umowy..

b)  Udzielenie wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, a także uzyskania innych pozwoleń (jeżeli będzie to wymagane).

c) Udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów wykonania robót i socjalnych.

d) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

e) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

f) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez  Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich zgód niezbędnych do wykonania zakresu umowy i przedłożenie Zamawiającemu.

- Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy oraz pomieszczenia gdzie prowadzone są roboty budowlane oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane budynki i budowle.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie  z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- wykonanie zabezpieczeń budowy,

- usuwanie awarii związanych z budową,

- dozoru budowy,

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy ze służbami Zamawiającego, uczestniczenia w naradach zwoływanych przez Zamawiającego,

- Informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub termin ich wykonania.

- Przygotowanie wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją  powykonawczą do dokonywania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wyremontowanych pomieszczeń i urządzeń (atesty, certyfikaty, odpowiednie dokumenty dotyczące odbioru poszczególnych instalacji).

- Zgłaszanie pomieszczeń  i robót do odbioru.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót budowlanych.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów częściowych i 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

- Likwidacja zaplecza  własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót lecz nie później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody związane z prowadzeniem  robót budowlanych.

§ 3

1. W razie konieczności wykonania robót uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, to podstawą do wykonania robót uzupełniających  będzie oddzielna umowa uzupełniająca  zawarta w trybie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 2015.r. poz.2164).

2.Powyższe roboty zostaną rozliczone oddzielnym kosztorysem w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie przetargowej.

3.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót uzupełniających w formie pisemnej.

§ 4

Odbiory

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w Dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia  przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót. Mając na uwadze zapis  ust.1 gotowość odbioru należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem

- Odbiór końcowy robót może nastąpić, gdy Komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami między innymi: atesty, protokoły odbioru, protokoły przeprowadzonych badań  i pomiarów, kosztorys powykonawczy oraz inne pozostałe dokumenty wymagane w projekcie budowlanym a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.

§ 5

Terminy wykonania

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) przystąpienie do wykonania prac projektowych niezwłocznie po zawarciu umowy,

a) rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 3 dni od dnia uzyskania wszelkich prawomocnych pozwoleń i zgód,

b) zakończenie realizacji umowy w terminie  dni ………. roboczych od dnia rozpoczęcia robót.

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust.2 i 3 niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wartość umowy strony ustalają  w cenie brutto w wysokości : …………………zł,

(słownie: …………………………….. złotych ../100)

-cena netto wynosi: …………zł, podatek VAT  w wysokości …. % co stanowi kwotę: …… zł

w tym:

a/ za wykonanie projektu :

brutto:…………….. zł, słownie: …………….złotych.

-wartość netto wynosi: …………….zł

- podatek VAT  w wysokości …..% co stanowi kwotę: ………..zł. ,

b/ za wykonanie robót :

brutto: …………..zł, słownie: ………………..złotych.

-wartość netto wynosi: ………………….zł

- podatek VAT  w wysokości ………% co stanowi kwotę: …………..zł. ,

2. Cena określona w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy ( cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflacje)  za wyjątkiem ustawowej zmiany stawek podatku VAT oraz zastrzeżenia określonego w ust.3.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które może ulec zmianie w zależności od konieczności wystąpienia robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych.

4. Rozliczenie robót budowlanych może odbywać się  fakturami częściowymi  po zakończeniu  danego etapu robót – potwierdzonego protokołem odbioru częściowego.

5. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do  60 – dni od daty  otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych  robót.

6.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty  nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15% wartości całego zamówienia.

7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.W razie zwłoki z zapłatą faktury (rachunku) przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie.

9.W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań w terminie określonym w ust. 4 i 6 Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 403 z późn. zm.) będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności za dostarczony towar.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego,  oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z  art.54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (Dz.U.z 2012, poz.217). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny  brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ………………………….złotych

- Zabezpieczenie będzie wniesione w następującej formie: …………………

- Zabezpieczenie musi  być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny oferty brutto.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, pozostała część na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj.30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela ….. –miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie całości wykonanych robot.

2. Wykonawca gwarantuje odnośnie hydroforni:

a) Czas reakcji serwisu, który zapewni Wykonawca- od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy – do 2 godzin,

b) Czas naprawy do 4 godzin,

c) Liczba dni  przestoju powodująca przedłużenie gwarancji – max.5 dni roboczych.

d) Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max 3.

3.  Wykonawca w okresie gwarancji wykona nieodpłatne przeglądy techniczne –4 raz w roku ( co kwartał),

4. Pozostałe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne dostarczone wraz z urządzeniami.

5.Strony umowy ustalają okres rękojmi zgodny z okresem gwarancji.

6.Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych oraz gwarancji  stosuje  się  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczać kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto- za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto – za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań określonych w §9 ust.2 w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie  Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, a kosztami robót obciążyć Wykonawcę  poprzez potrącenie wartości zleconych robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy jak również z zabezpieczenia określonego w § 8 ust.5.

§ 11

Zmiana umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:

a)  zaistnienia zdarzeń losowych,

b) zmniejszenia zakresu umownego robót z przyczyn technicznych lub gospodarczych niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego,

c)  zmniejszenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego koniecznością zmniejszenia zakresu umownego robót, których nie można było wcześniej przewidzieć ( lub robót wcześniej wykonanych przez Zamawiającego).

2. Zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczącego przedmiotu umowy. Zmiana może nastąpić po podpisaniu aneksu.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1.2 Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

1.3 Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.4 Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5 Gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić niezwłocznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1    W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia.

3.2  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na     koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3.3  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych   oraz  robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca we własnym zakresie  powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Na powierzenie robót podwykonawcy nie wymienionemu w ofercie wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania  od Wykonawcy  zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

2.1   Zamawiający:

a)  Nadzór z ramienia Zamawiającego  nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki – Marek Kapusta -tel: (14) 66 21 427

b)Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego – Paulin Świerad tel:519067796.

  - Wykonawca:

a)  ………………………– tel: ……………………..

§ 14

1.W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów następujących  norm: PN EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001: 2005; PN-N 18001:2004; PN-ISO/IEC 27001-2007, wdrożonych przez Zamawiającego.

2.Na potwierdzenie zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z procedur środowiskowych wdrożonych przez Zamawiającego, Wykonawca  przedkłada stosowne oświadczenie.

3.W przypadku zaistnienia na terenie siedziby Zamawiającego wypadku pracownika  Wykonawcy lub z udziałem pracownika Wykonawcy, fakt ten zostanie zgłoszony Zamawiającemu.

§ 15

Spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać  w drodze  wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od wszelkich ryzyk przy prowadzonych pracach oraz  od odpowiedzialności cywilnej.

§ 17

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

Uwaga :1) Zaakceptowany projekt umowy należy dołączyć do oferty.

2)Zainteresowany oferent  może wskazać (zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych)  postanowienia w proponowanej umowie, co do których ma wątpliwości  lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie możliwa zmiana postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na  odmowę  podpisania  przez wybranego oferenta.

Akceptuję wzór umowy .....................................................................

/ Pieczątka i podpis oferenta /